一、本周完成

1. M1 动态爬取：定时调度 + 爬虫自动巡查

1.1 新增APScheduler定时调度器（app/scheduler.py），cuc_jwc_notice / cuc_cs_notice / cuc_career 三个爬虫每30分钟自动触发一次IntervalTrigger，随FastAPI lifespan启动

1.2 新增crawl_runs表（app/models/crawl_run.py + alembic迁移），每次跑批记录一条流水：开始/结束时间、status、total/inserted/skipped/errors/error_message，可追踪每次爬取结果

1.3 BaseSpider.run() 重构为async generator模式，入库/去重/embedding/CrawlRun统计统一在基类完成；异常吞咽+状态标记，单个spider失败不影响其他

1.4 新增GET /api/stats/daily、GET /api/stats/crawl-runs两个运营统计接口（app/api/stats.py，140行），前端"每日数据"页接入真实crawl_runs数据，替代上周的mock

1.5 新增SCHEDULER_ENABLED环境变量开关，便于纯前端开发时关闭自动爬取

图 1 每日数据页：展示各spider今日跑批次数、成功/失败数、新增条目数，数据来自真实crawl_runs表

2. M2 向量化检索：pgvector + 时间衰减打分

2.1 docker-compose镜像切换为pgvector/pgvector:pg16，alembic迁移启用vector扩展，articles表新增embedding vector(1024)列 + IVFFLAT余弦索引

2.2 新增app/services/embedding.py（182行）：抽象EmbeddingClient + 智谱BigModel / OpenAI兼容两个provider；EMBEDDING_PROVIDER=disabled时静默降级到关键词检索，保证无API Key环境仍能跑通

2.3 retrieval.py主路径改为向量检索：score = cos_sim × exp(−λ × age_days)，余弦相似度乘以时间衰减，λ默认0.05（半衰期≈14天），既匹配语义又偏好新内容

2.4 三级降级保底：embedding provider关闭 / 库内全无向量 / 调用失败时，自动退回原ILIKE关键词检索路径，对用户无感

2.5 爬虫入库时同步算embedding（标题重复一次以加权）；新增scripts/backfill_embeddings.py幂等回填旧数据

图 2 向量检索效果对比：同一问题在向量检索模式下，返回结果的语义相关度明显优于关键词匹配

3. cuc_career就业网爬虫修复

3.1 cuc_career.py原先返回dict+自己写session.add，未适配M1引入的async generator yield ParsedArticle接口，导致base.run()中async for直接抛TypeError，crawl_runs表显示就业网所有跑批均失败

3.2 改为与cuc_jwc_notice/cuc_cs_notice一致的async generator模式，入库/去重/embedding/CrawlRun统计统一回到BaseSpider.run()，就业网爬虫恢复正常

3.3 scripts/run_crawler.py的choices列表补上cuc_career，现可直接python -m scripts.run_crawler cuc_career --max 5手动触发

4. 软著申报材料六件套全面重写

4.1 上周草稿基于PR#1（前后端整合）时的代码状态，未纳入M1（动态爬取）+ M2（向量化）建设成果。本周按当前main真实代码全面重写六份文档

4.2 代码提取清单：补入M1/M2新增的8个文件（crawl_run.py、stats.py、embedding.py、retrieval.py重写版、3个alembic迁移、backfill_embeddings.py），合计控制在60页上限内

4.3 业务理解增加"动态RAG"、"时间衰减"、"可降级"三个核心价值点；操作手册新增"embedding切换""自动定时巡查""回填历史数据"三节

4.4 申请表技术特点更新为6条（含定时调度、pgvector、时间衰减、embedding多provider）；行数统计更新为约4245行

5. README重写 + 仓库清理

5.1 原README停留在"Day 1冒烟测试"阶段，技术栈写Chroma（实际已换pgvector），未提M1调度器/M2向量化。全面重写为V1.0现状：项目定位+三大能力、完整技术栈表、6步快速启动、项目结构注解、7个API路径表、检索打分公式、路线图M0-M5

5.2 删除两个误提交的0字节文件（cd / docker，Windows下shell重定向生成）；.gitignore补.claude/防止本地设置误入仓库

6. 数据库导出/导入助手（多人协作）

6.1 新增scripts/db_sync.py（140行）：python -m scripts.db_sync dump自动导出为dumps/zhiyuan_时间戳.sql；python -m scripts.db_sync restore <file>自动导入并对账

6.2 导出参数使用--no-owner --clean --if-exists --column-inserts，对方导入不因缺用户、主键冲突或版本差异而失败

6.3 跨平台兼容（subprocess调docker exec），容器未运行时给清晰错误提示；dumps/入.gitignore，避免含真实数据的SQL误提交

6.4 README同步新增"多人协作：数据库同步"段落及常用命令表

7. 测试体系建设

7.1 新增test_retrieval_scoring.py：time_decay_score半衰期、负age钳制、_tokenize停用词、_snippet截取、_build_embed_input长度等覆盖

7.2 新增test_embedding_fallback.py：无key / disabled provider必须静默降级不抛错

7.3 新增test_stats_day_bounds.py：日界UTC+8跨日/跨年正确

7.4 pytest全部24例通过；ruff全绿；FastAPI lifespan烟雾 + SQL离线编译已校验

二、本周数据指标

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 上线Agent数 | 5（学业/活动/党团/就业/行政） |
| 接入爬虫数据源 | 3（教务处、计算机与网络空间安全学院、就业网）+ 定时调度每30分钟自动巡查 |
| 知识库总通知数 | 约383篇（其他/行政165+活动96+学业85+就业23+党团14） |
| 后端Python代码 | 3079行（上周2375行，+704行） |
| 前端代码 | 1325行（上周1220行，+105行） |
| 测试代码 | 182行，24个测试用例全部通过 |
| 公开API接口 | 7个（新增/api/stats/daily、/api/stats/crawl-runs） |
| Alembic数据库迁移 | 3个版本（schema初始化 + crawl_runs表 + pgvector embedding列） |

三、与上周主要区别

上周：完成前后端整合，RAG问答基于ILIKE关键词检索，软著材料为初版草稿

本周新增M1（定时调度自动爬取）：从"手动跑爬虫"升级为"每30分钟自动巡查+跑批流水可追踪"

本周新增M2（向量化检索）：从"关键词ILIKE匹配"升级为"pgvector余弦相似度×时间衰减"，检索精度和时效性显著提升

本周修复就业网爬虫：cuc_career适配async generator接口后恢复正常采集

本周软著六件套按M1+M2完成态全面重写，代码提取清单覆盖最新8个核心文件

本周新增数据库导出/导入工具，解决多人协作时数据不共享的痛点

本周README按V1.0真实功能全面重写，代码总量从约3595行增长到约4586行